Remediação e decisão de prontidão   09 10 2026
GO técnico para desenvolvimento local. Estágio confirmado pelo usuário: desenvolvimento. Aprovação das alterações e decisões declarada no chat. Branch nos dois repositórios: codex/audit-remediation.
Evidência final
Backend
Resultado: 178 passed, 1 skipped; cobertura 95%
Extensão
Resultado: 196 passed; cobertura de linhas 96,57%, branches 90,75%
E2E Chromium   backend local
Resultado: 14 passed; 41,6 s
TypeScript e builds
Resultado: Typecheck, desenvolvimento e produção com origem HTTPS de teste passaram
Python
Resultado: Ruff para backend/scripts e build de wheel/sdist passaram
Contratos e drift
Resultado: Contratos gerados idênticos; 0 apontamentos em todas as severidades
Documentação
Resultado: MkDocs --strict, verificação de links ativos e padrão documental passaram
Dependências
Resultado: npm e lock Python: 0 vulnerabilidades conhecidas na consulta realizada
Mutações
Resultado: Sender, limite de corpo e catálogo de perguntas detectaram regressões introduzidas
Notebook
Resultado: Todas as células executadas sem erro; modelo salvo/recarregado com inferência equivalente
O teste ignorado exige Chroma/sentence-transformers opcionais, indisponíveis no ambiente. A consulta de advisories descreve o estado observado, sem garantia permanente. E2E usa fixtures e mock, sem chamadas pagas ou credenciais do usuário.
Achados tratados
AI 001
Correção: Catálogo finito neutro validado no backend e painel; respostas livres não chegam à interface.
AI 002
Correção: Fallback usa trechos da transcrição; checagens recuperadas permanecem evidências contextuais.
AI 003
Correção: Resultados externos contextualizam; relação factual local exige proposição normalizada idêntica.
AI 004
Correção: Datas ausentes permanecem desconhecidas, sem substituir por data de consulta ou upload.
AI 005
Correção: Timestamp provém de segmentos temporais válidos; timing ausente não vira zero.
AI 006
Correção: Sem transferência de veredito por similaridade; negação/proposição divergente contextualiza.
ARCH 001
Correção: Contratos JSON Schema e TypeScript gerados do Pydantic; extra/NaN recusados.
EXT 001
Correção: 401/403 dispara emissão/renovação e uma repetição limitada ao prazo original.
SEC 001
Correção: Limite ASGI antes do parse cobre corpo declarado e streaming.
SEC 002
Correção: Storage compartilhado configurável; memória bloqueada em produção; concorrência local testada.
SEC 003
Correção: Docker multi-stage, usuário 10001 e runtime com hashes; imagem pendente de daemon.
API 001
Correção: Enum de health alinhado; estado não promete sondagem remota inexistente.
CI 001
Correção: Render requer CORS exato, segredo e storage provisionados; nenhum wildcard de produção.
CI 002
Correção: Actions fixadas por SHA, permissões reduzidas e gate de contratos/drift; docs também corrigida.
TEST 001
Correção: Teste aguarda fila assíncrona e verifica ausência de side effects; mutação detectada.
DEP 001
Correção: Vite/Vitest e tipos atualizados; auditorias de runtime e desenvolvimento sem advisories conhecidos.
DATA 001
Correção: Recall conta fração de relevantes e nDCG ranks reais; dados não anotados bloqueiam métricas.
DATA 002
Correção: Timestamp real de carga e SHA256 do conteúdo canônico; fixtures bloqueadas em produção.
DOC 001
Correção: READMEs operacionais enxutos; referências extensas preservadas com origem.
DOC 002
Correção: Narrativas migradas para histórico no repo de documentação; relatórios operacionais mantidos.
Proteções complementares
Segredo de assinatura e autenticação obrigatórios em produção; aliases de ambiente conferidos; CORS exato preserva origem Chrome válida. Conteúdo inventado pelo extrator é descartado. Vocabulário com empates lexicais estáveis e JSON ordenado passaram em teste entre diferentes PYTHONHASHSEED. Cache foi versionado para invalidar resultados antigos incompatíveis. Evidence-Only não instancia o provedor. Amostras de demonstração não são servidas como evidência factual em produção. Erros públicos não expõem detalhes internos.
Modelo e dados
Modelo JSON treinado somente em 112 amostras, teste fixo de 27, seed 42. Acurácia 66,67%; macro F1 65,92%; baseline majoritário 51,85%. Houve 9 erros de predição. O modelo identifica padrões linguísticos e não comprova veracidade. Corpus local de 139 amostras com rótulos curados/fixtures; não equivale a um conjunto independente com anotações humanas. Métricas de recuperação não são declaradas sem gold set anotado.
Limites da decisão
Dockerfile corrigido, mas sem execução da imagem porque o daemon não está disponível. Redis multi-instância, hospedagem, LLM real e experiência com usuários exigem validação nos respectivos ambientes. O GO local não certifica produção nem qualidade factual independente. A chave exposta no chat não foi usada ou incluída nos arquivos; sua substituição continua sendo uma ação na conta do titular.
Conteúdo entregue
Notebook executado, modelo seguro em JSON, métricas e predições, CSV com partições, fontes declaradas, fixtures de recuperação, EDA, relatório técnico PDF/Markdown, Guiding Questions, requisitos, Scrum e catálogo/backlog de origem. Aprovações não foram convertidas em resultados de experimentos inexistentes.
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