# Remediação e decisão de prontidão   09 10 2026

GO técnico para desenvolvimento local. Estágio confirmado pelo usuário: desenvolvimento. Aprovação das alterações e decisões declarada no chat. Branch nos dois repositórios: codex/audit-remediation.

# Evidência final

## Backend

Resultado: 178 passed, 1 skipped; cobertura 95%

## Extensão

Resultado: 196 passed; cobertura de linhas 96,57%, branches 90,75%

## E2E Chromium   backend local

Resultado: 14 passed; 41,6 s

## TypeScript e builds

Resultado: Typecheck, desenvolvimento e produção com origem HTTPS de teste passaram

## Python

Resultado: Ruff para backend/scripts e build de wheel/sdist passaram

## Contratos e drift

Resultado: Contratos gerados idênticos; 0 apontamentos em todas as severidades

## Documentação

Resultado: MkDocs --strict, verificação de links ativos e padrão documental passaram

## Dependências

Resultado: npm e lock Python: 0 vulnerabilidades conhecidas na consulta realizada

## Mutações

Resultado: Sender, limite de corpo e catálogo de perguntas detectaram regressões introduzidas

## Notebook

Resultado: Todas as células executadas sem erro; modelo salvo/recarregado com inferência equivalente

O teste ignorado exige Chroma/sentence-transformers opcionais, indisponíveis no ambiente. A consulta de advisories descreve o estado observado, sem garantia permanente. E2E usa fixtures e mock, sem chamadas pagas ou credenciais do usuário.

# Achados tratados

## AI 001

Correção: Catálogo finito neutro validado no backend e painel; respostas livres não chegam à interface.

## AI 002

Correção: Fallback usa trechos da transcrição; checagens recuperadas permanecem evidências contextuais.

## AI 003

Correção: Resultados externos contextualizam; relação factual local exige proposição normalizada idêntica.

## AI 004

Correção: Datas ausentes permanecem desconhecidas, sem substituir por data de consulta ou upload.

## AI 005

Correção: Timestamp provém de segmentos temporais válidos; timing ausente não vira zero.

## AI 006

Correção: Sem transferência de veredito por similaridade; negação/proposição divergente contextualiza.

## ARCH 001

Correção: Contratos JSON Schema e TypeScript gerados do Pydantic; extra/NaN recusados.

## EXT 001

Correção: 401/403 dispara emissão/renovação e uma repetição limitada ao prazo original.

## SEC 001

Correção: Limite ASGI antes do parse cobre corpo declarado e streaming.

## SEC 002

Correção: Storage compartilhado configurável; memória bloqueada em produção; concorrência local testada.

## SEC 003

Correção: Docker multi-stage, usuário 10001 e runtime com hashes; imagem pendente de daemon.

## API 001

Correção: Enum de health alinhado; estado não promete sondagem remota inexistente.

## CI 001

Correção: Render requer CORS exato, segredo e storage provisionados; nenhum wildcard de produção.

## CI 002

Correção: Actions fixadas por SHA, permissões reduzidas e gate de contratos/drift; docs também corrigida.

## TEST 001

Correção: Teste aguarda fila assíncrona e verifica ausência de side effects; mutação detectada.

## DEP 001

Correção: Vite/Vitest e tipos atualizados; auditorias de runtime e desenvolvimento sem advisories conhecidos.

## DATA 001

Correção: Recall conta fração de relevantes e nDCG ranks reais; dados não anotados bloqueiam métricas.

## DATA 002

Correção: Timestamp real de carga e SHA256 do conteúdo canônico; fixtures bloqueadas em produção.

## DOC 001

Correção: READMEs operacionais enxutos; referências extensas preservadas com origem.

## DOC 002

Correção: Narrativas migradas para histórico no repo de documentação; relatórios operacionais mantidos.

# Proteções complementares

Segredo de assinatura e autenticação obrigatórios em produção; aliases de ambiente conferidos; CORS exato preserva origem Chrome válida. Conteúdo inventado pelo extrator é descartado. Vocabulário com empates lexicais estáveis e JSON ordenado passaram em teste entre diferentes PYTHONHASHSEED. Cache foi versionado para invalidar resultados antigos incompatíveis. Evidence-Only não instancia o provedor. Amostras de demonstração não são servidas como evidência factual em produção. Erros públicos não expõem detalhes internos.

# Modelo e dados

Modelo JSON treinado somente em 112 amostras, teste fixo de 27, seed 42. Acurácia 66,67%; macro F1 65,92%; baseline majoritário 51,85%. Houve 9 erros de predição. O modelo identifica padrões linguísticos e não comprova veracidade. Corpus local de 139 amostras com rótulos curados/fixtures; não equivale a um conjunto independente com anotações humanas. Métricas de recuperação não são declaradas sem gold set anotado.

# Limites da decisão

Dockerfile corrigido, mas sem execução da imagem porque o daemon não está disponível. Redis multi-instância, hospedagem, LLM real e experiência com usuários exigem validação nos respectivos ambientes. O GO local não certifica produção nem qualidade factual independente. A chave exposta no chat não foi usada ou incluída nos arquivos; sua substituição continua sendo uma ação na conta do titular.

# Conteúdo entregue

Notebook executado, modelo seguro em JSON, métricas e predições, CSV com partições, fontes declaradas, fixtures de recuperação, EDA, relatório técnico PDF/Markdown, Guiding Questions, requisitos, Scrum e catálogo/backlog de origem. Aprovações não foram convertidas em resultados de experimentos inexistentes.