# Scrum   evidências e entrega de remediação

Data: 09/10/2026. Há planos de Sprint 1 (28/09-02/10) e Sprint 2 (05/10-09/10) na documentação de origem. Esses registros não foram convertidos em atas de cerimônias que não acompanhavam os dados fornecidos.

# Objetivo desta iteração

Fechar falhas de integridade factual e contrato, organizar o desenvolvimento e entregar modelo/notebook/avaliação reproduzíveis.

# Backlog executado

## Integridade de IA

Resultado de implementação: Catálogo neutro; grounding em trecho da transcrição; fallback usa texto do vídeo; hits externos contextualizam

## Contratos

Resultado de implementação: Geração de JSON Schema e TypeScript a partir de Pydantic, checada na CI

## Extensão

Resultado de implementação: Token renovável, segmentos reais, leitura de cache antecipada, teste de sender fortalecido

## Backend

Resultado de implementação: Limite HTTP, Redis configurável, validação de segredos e CORS, health corrigido, Docker non-root

## CI e supply chain

Resultado de implementação: Actions por SHA, permissões reduzidas, Vitest/Vite atualizados, lock de runtime

## Documentação

Resultado de implementação: Narrativas migradas com origem; READMEs enxutos; referências históricas preservadas

## Entrega acadêmica

Resultado de implementação: Notebook executado, modelo JSON, EDA, resultados por amostra, requisitos e Guiding Questions

# Critério de concluído

Mudanças implementadas, testes pertinentes executados, artefatos abertos/verificados e limitações explicitadas. Aprovação informada pelo usuário em 09/10/2026 registrada; resultado de teste não é inferido dessa aprovação.

# Review e retrospectiva técnica

A leitura estática encontrou riscos que a cobertura alta não capturava. Mutação mostrou um teste assíncrono ineficaz. E2E detectou latência local no cache; leitura antecipada reduziu a serialização sem fazer a ausência de legendas esperar pelo cache. Contratos gerados reduziram manutenção manual. Não foram atribuídos nomes, cargos, pontos, burndown ou reuniões fictícias à equipe.

# Continuidade

Provisionar valores reais de produção e validar o serviço no ambiente escolhido; coletar gold set independente e registrar métricas e concordância. A entrega local não fabrica execução de Docker sem daemon ou chamadas LLM remotas.