Scrum   evidências e entrega de remediação
Data: 09/10/2026. Há planos de Sprint 1 (28/09-02/10) e Sprint 2 (05/10-09/10) na documentação de origem. Esses registros não foram convertidos em atas de cerimônias que não acompanhavam os dados fornecidos.
Objetivo desta iteração
Fechar falhas de integridade factual e contrato, organizar o desenvolvimento e entregar modelo/notebook/avaliação reproduzíveis.
Backlog executado
Integridade de IA
Resultado de implementação: Catálogo neutro; grounding em trecho da transcrição; fallback usa texto do vídeo; hits externos contextualizam
Contratos
Resultado de implementação: Geração de JSON Schema e TypeScript a partir de Pydantic, checada na CI
Extensão
Resultado de implementação: Token renovável, segmentos reais, leitura de cache antecipada, teste de sender fortalecido
Backend
Resultado de implementação: Limite HTTP, Redis configurável, validação de segredos e CORS, health corrigido, Docker non-root
CI e supply chain
Resultado de implementação: Actions por SHA, permissões reduzidas, Vitest/Vite atualizados, lock de runtime
Documentação
Resultado de implementação: Narrativas migradas com origem; READMEs enxutos; referências históricas preservadas
Entrega acadêmica
Resultado de implementação: Notebook executado, modelo JSON, EDA, resultados por amostra, requisitos e Guiding Questions
Critério de concluído
Mudanças implementadas, testes pertinentes executados, artefatos abertos/verificados e limitações explicitadas. Aprovação informada pelo usuário em 09/10/2026 registrada; resultado de teste não é inferido dessa aprovação.
Review e retrospectiva técnica
A leitura estática encontrou riscos que a cobertura alta não capturava. Mutação mostrou um teste assíncrono ineficaz. E2E detectou latência local no cache; leitura antecipada reduziu a serialização sem fazer a ausência de legendas esperar pelo cache. Contratos gerados reduziram manutenção manual. Não foram atribuídos nomes, cargos, pontos, burndown ou reuniões fictícias à equipe.
Continuidade
Provisionar valores reais de produção e validar o serviço no ambiente escolhido; coletar gold set independente e registrar métricas e concordância. A entrega local não fabrica execução de Docker sem daemon ou chamadas LLM remotas.
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